АДМИНИСТРАЦИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019г.                                         п. Авда                                        №21-п

«О подготовительных мерах к паводковому периоду на 2019г».

В целях проведения организационных и координаций действий по проведению мероприятий, направленных на снижение риска ущербных последствий предстоящего весеннего паводка и инженерно–технических сооружений коммуникационного комплекса на территории Авдинского сельсовета и защиты населения в период паводка 2019года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии на территории Авдинского сельсовета согласно приложения № 1.

2.Утвердить план мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на территории Авдинского сельсовета в условиях весеннего паводка и снеготаяния на весенний период 2019года согласно приложению № 2.

Глава сельсовета                                                          Н.И  Гречухина

Приложение № 1  к постановлению

администрации Авдинского

сельсовета от 18.04.2019года. №21-п

СОСТАВ

Противопаводковой комиссии Авдинского сельсовета

| 1. | Председатель противопаводковой комиссии Гречухина Наталья Ивановна | Глава Авдинского сельсовета |
| --- | --- | --- |
| 2. | Богатов А.В. | Начальник Уярского участка Березовского филиала КрайДЭО ( по согласованию) |
| 3. | Румынин Евгений Владимирович | Водитель автомашины |
| 4 | Бабич Евгений Васильевич | Депутат сельсовета |
| 5 | Мартынюк Владимир Владимирович | ООО «Кентавр» |
| 6 | Перфилов Сергей Николаевич | Директор ЗАО «Авдинское» |

Приложение № 2  к постановлению

администрации Авдинского

сельсовета от 18.04.2019года. №21-п

ПЛАН

Организационных мер и инженерно- технических мероприятий по защите   гидротехнических сооружений, мостов, водопропускных сооружений,

автомобильных и железных дорог линий электропередач и

электроподстанций коммуникаций связи в весенний период 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общеорганизационные мероприятия |
| 1. | Принятие на особый контроль состояний Авдинского пруда, обеспечения проведения предпаводковой подготовки на основе визуального осмотра, определение необходимого состава работ по предупреждению возможных разрушений (размывов) в период максимального уровневого подъема и сброса воды | до 30.03.19г | Глава сельсовета Н.И Гречухина |
| 2. | Организация контрольного обследования водных объектов района, рекогносцировка Складывающейся паводковой обстановки на территории района и поселений. | С началом интенсивного снеготаяния и до окончания паводка | Глава сельсовета Н.И Гречухина |
| 3. | Обеспечения систематизированного контроля за прохождением паводковых вод. Ежедневный оперативный доклад в МЧС о состоянии паводковой обстановки. | На период паводка | Глава сельсовета Н.И Гречухина |
| 4. | Определение порядка финансирования мероприятий пред паводковой подготовки и работ по ликвидации последствий воздействия паводка на инженерные сооружения гидротехнического и транспортного назначения. | до 30.03.19 года и в дальнейшем до окончания паводка | Главный бухгалтер Прокофьева И.А. |
| 5. | Введение оперативного круглосуточного дежурства ответственных работников в период пика паводковых событий в органах местного самоуправления, объектах транспортного обеспечения, энергоснабжения и связи. | По характеру интенсивности развития паводковой обстановки | Глава сельсовета Н.И Гречухина |
| 2. Мероприятие по защите гидротехнических сооружений |
| 1. | Приведение в готовность водоперепускных сооружений открытие входных и выходных отверстий: открытие и закрытие входных и выходных водоперепускных труб, расчистка русел у перепускных устройств на верхнем и нижнем бьефе, обеспечение водоперепускной способности отводных траншей, каналов, кюветов и быстро быстротоков. | С начала снеготаяния | Глава сельсовета Н.И Гречухина Население Авдинского сельсовета |
| 2. | Ликвидация поверхностных дефектов на плотинах прудов, в том числе на плотинах совмещенных с земляным полотном автомобильных дорог, на водоперепускных и защитных противопаводковых сооружениях. | До начало интенсивного подъема и стока паводковых вод. | Глава сельсовета Н.И Гречухина Население Авдинского сельсовета |
| 3. | Создание запасов инертных материалов или определение порядка экстренных поставок аварийных материалов для ликвидации неблагополучного воздействия паводковых вод на гидротехнические сооружения прудового хозяйства и автомобильные дороги. | До начало интенсивного подъема и стока паводковых вод. | Глава сельсовета Н.И Гречухина |
| 3. Мероприятия по защите транспортных средств |
| 1. | Проведение комплекса работ по весеннему содержанию автомобильных и железных дорог в соответствии с установленными техническими правилами и нормами, обратив внимание: - обеспечение работоспособности продольного и поперечного водоотвода ( зачистка кюветов, каналов, русел у водоперепускных труб, открытие отверстий труб и его полостей); -проведение освидетельствования мостов и мостовых переходов, конусов земляного полотна на подходах к мостовым переходам, обратив особое внимание по состоянию укрепления; - проведение (по необходимости) откалывания льда у опор мостовых пролетов. | По утвержденному графику проведения сезонных работ; по складывающимся погодным условиям. | Глава сельсовета Н.И. Гречухина, Начальник Уярского участка Березовского филиала КрайДЭО (по согласованию) |
| 2. | Создание необходимого запаса аварийных материалов для восстановления возможных разрушений прогнозируемых по результатам технического обследования и анализа разрушений в паводковый период предшествующих лет. | До начала интенсивного подъема и стока паводковых вод | Глава сельсовета Н.И. Гречухина, Начальник Уярского участка Березовского филиала КрайДЭО (по согласованию) |
| 3. | Введение временного ограничения движения автомобильного транспорта по автодорогам на территории совета на период весенней распутицы в соответствии с решением принимаемом администрацией Авдинского сельсовета по рекомендациям Агентства автомобильных дорог администрации края. | По срокам, рекомендуемым Агентством а/ дорог администрации края. | Глава сельсовета Н.И. Гречухина, |
| 4. | Проведение ежедневного контроля и наблюдения за паводковым прохождением вод и ледохода в местах пересечения транспортных путей с водостоками в целях оперативного реагирования на складывающуюся обстановку. | В период прохождения паводковых вод | Глава сельсовета Н.И. Гречухина |
| 4. Мероприятия по защите ЛЭП, энергооборудования, линий связи и систем водо-тепло-снабжения. |
| 1. | Проведение ландшафтной поверхностной зачистки снега и устройство водоотвода на площадках размещения э/ подстанций, защита кабельных каналов от проникновения воды, отвод воды от зон размещения объектов теплоснабжения (включая каналы размещения теплотрасс) проведение обвалочных защитных мероприятий по недопущению проникновения воды через воды, через люки колодцев и шахт размещения распределительных устройств. | С начала снеготаяния | Глава сельсовета Н.И. Гречухина |
| 2. | Заключение договоров на выделение необходимого аварийного откачивающего воду оборудования в условиях возникновения необходимости. | До 01.04.19г | Глава сельсовета Н.И. Гречухина |
| 3. | Системное наблюдение за состоянием опор, линий электропередач и линий связи, в период паводка, находящихся в зонах возможного подтопления. Проведения заблаговременных мер по обеспечению устойчивости опор ЛЭП и ЛС. Обеспечение экстренного реагирования по привлечению аварийных бригад на проведение аварийно_ восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения населения (энергоснабжение, теплоснабжение, теплоснабжение, связь). | В течение всего паводкового периода | Глава сельсовета Н.И. Гречухина |