АДМИНИСТРАЦИЯ АВДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2018г.                                 п. Авда                                         №-п

О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству  территории

Авдинского сельсовета

В целях улучшения санитарного содержания и благоустройства территории сельсовета, руководствуясь п.2 ст.21 Федерального закона « О санитарно – эпидеологическом благополучии населения, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 6 Устава Авдинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести весенний двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного содержанию территории сельсовета « за чистый поселок»   с 07 мая по 07 июля 2018г.

- Провести субботник по благоустройству  населенных пунктов на территории сельсовета  05.05.2018 года.

- Утвердить состав комиссии сельсовета по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству территории сельсовета (приложения 1)

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству территории Авдинского сельсовета  (приложения 2).

- Рекомендовать, руководителям организаций и учреждений не зависимо от форм собственности, расположенным на территории сельсовета и гражданам поселка  Авда и деревни Покровка провести работы по приведению своих предприятий и прилегающих территорий в надлежащее состояние.

- На заседании комиссии подвести итоги проведения субботника и двухмесячника по благоустройству на территории сельсовета.

- Опубликовать настоящее постановление в местной газете «Ведомости органов местного самоуправления Авдинского сельсовета

Глава администрации                                                            Н.И. Гречухина

Приложение № 1 к

Постановлению Администрации сельсовета №-п от .2018г.

СОСТАВ

Комиссии по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству территории Авдинского сельсовета

Председатель комиссии:   Зам. главы сельсовета   Утыро МГ

Члены комиссии:                Главный бухгалтер   Прокофьева И.А

Главный специалист  Бурундукова И.А.

Специалист   Агеенко Н.Ю.

Техник     Габба Н.А.

Директор СДК     Троцкая И.Н.

Зав. Библиотекой     Семина С.В.

Зав. Покровским клубом    Кареева Е.П.

Депутат сельсовета      Потапенко В.В.

( по согласованию)

Председатель административной

Комиссии     Гречухина Н.И.

( по согласованию)

Приложение № 2 к        Постановлению Авдинского   сельсовета №-п от .2018г

ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего двухмесячника по благоустройству территории Авдинского сельсовета.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Провести встречи с руководителями организаций и предприятий не зависимо от форм собственности, расположенных на территории сельсовета по вопросу приведения своих предприятий и прилегающих территорий в надлежащее состояние. | до 01.05.2018г. | Глава сельсовета Н.И. Гречухина и техник Н.А. Габба |
| 22 | Закрепление улиц поселка Авда и деревни Покровка за работниками администрации Авдинского сельсовета (администрация, СДК, библиотека) | до 30.05.2018г. | Зам. главы сельсовета М.Г.Утыро |
| 33 | Организация участия в двухмесячнике трудоспособных пенсионеров и не работающих граждан на добровольной основе, граждан состоящих на учете в центре занятости | в течение двухмесячника | Агеенко Н.Ю. |
| 44 | Организация участия школьников в проведении мероприятий по благоустройству поселка | май | Депутат (по согласованию) |
| 55 | Очистка территорий от мусора и организация его вывоза в период двухмесячника ремонт ограждений, очистка центральных и придорожных водоотводных канав | в течение двухмесячника | Глава сельсовета Руководители организаций жители поселка |
| 66 | Грейдирование улиц | май | Глава сельсовета |
| 77 | Проведение ямочного ремонта и отсыпка дорог по улицам Советская, Школьная, Зеленая | май, июнь | Глава сельсовета |
| 88 | Приведение в надлежащее состояние мемориального Памятника п.Авда и д. Покровка | до 08.05.2018г. | Бурундукова И.А. Утыро М.Г. |
| 99 | Побелка и ремонт фасадов и ограждений зданий и сооружений всех форм собственности | май | Руководители, жители |
| 110. | Запрещение хранения техники у домов и других специально не отведенных для этого мест, принятие мер административного воздействия к лицам, допустившим данные нарушения | в течение года | Работники администрации библиотеки, СДК закрепленные за улицами |
| 111. | Запрещение пастьбы животных без присмотра | весь летний период | Администрация, депутаты |
| 112. | Выявление сгоревших, заброшенных и разрушенных домов и земельных участков. Привлечение за нарушение правил содержания домовладений в порядке, собственников этих домовладений | в течение года | Техник Габба Н.А Депутаты сельсовета |
| 113. | Контроль за использованием земельных участков | май – сентябрь | Техник Габба Н.А. |
| 114. | Подведение итогов | Еженедельно, 07 июля | Комиссия по благоустройству |